厦门海发环保能源股份有限公司

新阳热电事业部

二期综合楼启用改造项目

竞争性谈判文件

项目编号：HFHN-XY2021-009

厦门海发环保能源股份有限公司

2021年4月

## 第一部分 采购邀请书

## 厦门海发环保能源股份有限公司对新阳热电事业部二期综合楼启用改造项目进行竞争性谈判采购，欢迎具备相应资质的合格供应商参与本项目的报价。

- 项目概况

- 项目名称：二期综合楼启用改造项目

- 项目地点：厦门市海沧区阳光西路288号

- 资金来源：国有企业自筹资金

- 项目内容：防火门、木门油漆，防火门锁芯更换，办公、值休间加装窗帘，一楼办公间增加防盗窗，破损地砖、踢脚线重新铺贴，污损墙面修补刷漆，卫生间修复改造，其他五金配件修复等。

- 施工周期：15天。

- 报价方资格要求

## 响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照证书复印件并加盖公章。

## 报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价还需提交法人授权委托书。

## 提供自2017年起3份装饰装修工程项目类施工合同业绩，提供合同复印件并加盖公章。

- 报价文件截止时间

- 报价文件需于2021年4月**日上午10:00（北京时间）之前提交到厦门市海沧区阳光西路288号，厦门海发环保能源股份有限公司2楼综合管理办公室。

- 采购方有权拒绝接受迟到的报价文件。

- 报价文件需盖单位公章，所有报价文件装入封袋密封后都必须在封口处盖章，并在密封袋上正确标明竞价项目名称、同时加盖公章。

## 谈判时间和地点

## 采购方将于2021年4月**日上午10:00（北京时间），在厦门海发环保能源股份有限公司二楼开标室谈判。

## 谈判时欢迎所有报价方参加谈判会议，报价方代表应签名以证明其出席谈判会议，报价方代表因故不能出席谈判会议的，视为默认谈判结果。

- 项目限价

## 本项目设最高限价人民币9.6万元，报价方所报总价不得超过本项目的最高限价。

- 评审原则

本次谈判采用经评审合格最低价成交法。通过资格审查，符合谈判采购文件要求且报价最低的原则确定成交供应商。

- 联系人

技术联系人：林国根，电话：18959255456/0592-6807510

## 交标书联系人：林鹭莺，电话：13959259483

- 监督电话

0592-6807528,6807512

厦门海发环保能源股份有限公司

2021年 4月   日

## 第二部分 谈判须知

## 备注：

## 全文中带有“*”的条款为关键性条款，如报价方对这些关键性条款存在任何负偏离或不满足将导致报价无效。

## 谈判文件中所述技术要求，应视为保证实现本项目施工所需要的最低要求，如有遗漏，报价方应予以补充，否则，一旦成交将认为报价方认同遗漏部分并免费提供。

## 本项目为二期综合楼启用改造项目竞争性谈判采购，采购方为厦门海发环保能源股份有限公司。请各报价方仔细阅读本谈判文件的内容以保证提交完整有效的响应文件参加谈判活动。

# 前  附  表

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目概况 - 项目名称：二期综合楼启用改造项目 - 采 购 人：厦门海发环保能源股份有限公司 - 采购方式：公开竞争性谈判 - 资金来源：国有企业自筹资金 - 项目编号：HFHN-XY2021-009 - 质量要求：合格 - 工期要求：15天 |
| 2 | 响应人资格要求 - 响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照复印件并加盖公章。 - 报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价还需提交法人授权委托书。 - 提供自2017年起3份装饰装修工程项目类施工合同业绩，提供合同复印件并加盖公章。 - 本项目不接受联合体投标。 |
| 3 | 踏勘现场：自行组织 答疑形式：本工程不举行答疑会，如有问题可与采购方联系 |
| 4 | 响应报价文件有效期：自谈判截止日起 60 天（日历天） |
| 5 | 响应报价文件装订要求：响应报价文件应装订成册，装订采用左侧装订。 |
| 6 | 响应报价文件递交截止日期：2021年4月**日10时00分 响应报价文件递交至：厦门海发环保能源股份有限公司2楼综合管理办公室 |
| 7 | 谈判时间：2021年4月**日10时00分 谈判地点：厦门海发环保能源股份有限公司二楼开标室 |
| 8 | 谈判规则： - 谈判小组对报价方进行资格性和符合性审查，报价方不符合资格性及符合性条款和“*”条款要求，视为无效响应报价文件； - 谈判小组在对报价文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求报价方对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。报价方需作出澄清、说明或者更正。符合实质性响应要求的报价方进入谈判程序。 - 谈判小组从通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判判。谈判小组所有成员应当集中与单一报价方分别进行谈判，谈判顺序采用随机抽取的方法确认。 - 谈判小组对采购文件和报价文件提出重点的谈判内容，根据采购文件及有关规定，与已递送报价文件的各报价方代表进行一轮谈判。报价方代表未到现场，视为维持谈判文件和报价价格不变。 - 除非采购文件中的技术、服务要求以及合同草案条款有实质性变动的，否则后一次的报价不得高于前一次的报价，若有出现该情况的，则后一次的报价无效，以前一次的报价为准。 - 响应报价方代表参加谈判并签署报价文件，谈判时应出示身份证原件。 - 在谈判活动中，有关人员不得透露与谈判有关的一切技术资料、价格和其它信息给其他报价方。 - 通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方在3家及以上的，则按照“评审原则”确定成交候选单位；通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方不足3家但在1家及以上的，如本项目已经过再次公告或邀请，则按照“评审原则”确定成交候选报价方，否则本次采购活动终止，采购方将重新发布采购公告。 |
| 9 | 谈判评审标准： - 实质性响应采购文件要求的报价方即满足采购需求、质量和服务相等的报价方，拟推荐为成交候选供应商。谈判小组根据报价由低至高的顺序对成交候选单位进行排序，确定报价最低的成交候选单位为成交供应商。 - 成交供应商未在规定时间内与采购方签订合同的、或者被确定为成交供应商后明确表示放弃成交的，采购方将按照成交候选供应商的排序重新确定成交供应商。 |

- 谈判文件

- 采购邀请书

- 谈判须知

- 技术规格及要求

- 合同主要条款

- 响应报价文件格式

- 技术规范书

- 谈判文件的澄清和修改

- 谈判文件的澄清

## 报价方对谈判文件如有疑问，可要求澄清，并以书面形式（邮件、传真等）通知到采购方。采购方根据情况采用适当的方式予以澄清，并在其必要时将不标明问题来源的书面（邮件、传真等）答复发给已知的每个报价方（答复中不包括问题的来源）。报价方在收到上述答复后，应立即向采购方回函（邮件、传真等）确认。该答复作为谈判文件的一部分，对报价方有约束力。

- 谈判文件的修改

## 采购方可以在报价文件投递截止时间之前的任何时候对谈判文件进行修改。由于谈判文件的修改可适当延长报价文件投递截止时间。报价文件的修改将以书面形式（邮件、传真等方式）发给所有已知报价方，该修改书将构成谈判文件的一部分，对报价方有约束力。报价方在收到通知后应立即以书面形式（邮件、传真等方式）予以确认。

- 响应文件的编制

- 响应函；

- 报价表；

- 法定代表人身份证明书；

- 法人授权委托书（报价签字非法定代表人签署需出具）；

- 关于资格的声明函；

- 报价方廉洁承诺书；

- 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件；

- 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件；

- 施工组织方案；

- 提供自2017年起3份装饰装修工程项目类施工合同业绩，提供合同复印件并加盖公章；

- 质量保证和售后服务承诺书；

- 主材料及主要设备品牌清单；

- 报价方认为需要提供的其他资料。

- 报价文件的递交

- 报价文件的递交。报价方必须按报价邀请书的要求在规定的时间内将报价文件送达规定的地点。

- 迟到的报价文件。采购方对于迟到的报价文件有权拒绝接收。

- 报价文件的修改与撤回。报价方在递交报价文件以后，在规定的报价截止时间之前，可以书面形式向采购方递交请求修改其报价文件的通知。但在报价截止以后，不能修改报价文件。修改后的报价文件应按要求密封等，并在报价截止时间前送达采购方。

- 谈判与评审

- 谈判

- 采购方将按照采购公告中规定的时间，在厦门市海沧区阳光西路288号厦门海发环保能源股份有限公司二楼开标室谈判。

- 谈判时欢迎所有报价方参加谈判会议，报价方代表应签名以证明其出席谈判会议，报价方因故不能派代表出席谈判会议的，视为维持谈判文件和报价价格不变。

- 报价方代表可监督检查报价文件的密封情况。

- 谈判时，报价文件有下列情况之一者将被视为废标。

- 报价文件未标识和密封；

- 报价文件密封处未加盖报价方公章；

- 报价截止时间以后送达的报价文件。

- 本项目若属于首次进行竞争性谈判采购的，在采购过程中出现下列情况的，本次谈判失败。

- 在规定的报价截止时间前递交报价文件的供应商不足三家的；

- 能满足采购文件实质性要求的有效供应商不足三家的；

- 首次报价或最终报价未超过采购最高限价的有效供应商不足三家的。

- 本项目若属于首次竞争性谈判采购失败后进行的第二次谈判活动的，根据谈判文件的规定，若资格性与符合性检查合格的供应商只有两家的，谈判小组可以与两家供应商进行谈判并按谈判评审原则推荐成交候选供应商；只有1家响应的，谈判小组按照符合采购需求、报价合理的原则推荐成交供应商。

- 评审原则

- 评审谈判小组对具备实质性的报价文件进行评估和比较。评审谈判小组成员由采购方相关人员组成，评审谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件对所有报价文件进行评审。

- 符合性审查，如发现下列情况之一，将按废标处理。

- 资格证明文件不全的；

- 报价文件未按谈判文件规定盖报价单位公章及签字；

- 报价文件附有采购方不能接受的条件的。

- 谈判小组从通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判。

- 谈判小组与报价方就谈判文件技术、商务、合同条款等内容进行谈判，报价方第二次报价不得高于第一次报价；报价方代表未到谈判现场，视为维持谈判文件和报价价格不变。

- 谈判过程中，报价方提交的澄清文件和最终承诺书，应由报价方法定代表人或授权代表签署后生效，报价应受其约束。

- 评审成交原则。本次谈判采用经评审合格最低价成交法。通过资格审查，符合谈判采购文件要求且报价最低的原则确定成交供应商。

- 合同的授予

- 合同授予的条件

## 采购方将根据评标意见，把合同授予其报价文件在实质上响应谈判文件要求的报价方，被确定的成交供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

- 成交通知书

## 评标结束后，采购方根据评标结果，在报价文件有效期截止前向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同文件的组成部分。

- 签订合同

- 成交供应商应在接到中标通知书后30天内，与采购方尽快签订合同，采购方和成交供应商不得另行订立背离合同实质性内容的其它协议。

- 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购方可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

## 第三部分 技术规格及要求

## 技术规格及要求

## 详见第六部分技术规范书。

## 本项目为整体采购，项目为交钥匙工程，报价方应对所有内容完全响应，否则将导致无效报价。

## 报价方应根据采购方的实际要求及现场踏勘结果进行报价，报价方应充分考虑谈判文件及图纸中的遗漏项目，并在报价文件中提出，总报价应包含所有遗漏项目的一切费用。中标后除采购方提出变更外，不再调整合同金额，报价方须充分考虑该因素，风险包干。

## 报价方提供的项目技术规格、安装标准及技术规范等必须符合国家和行业规定标准、规范要求，技术参数与配置要求不得低于本采购项目提供的技术参数与配置要求。

## 报价方所采购与本项目有关的施工主材及辅助材料等，必须符合国家标准，出自正规厂商，具备合格证明等有关证明文件。若所采购设备、辅助材料等不符合要求，采购方有权要求退货更换，所造成的损失由报价方自行负责，如造成损失的，采购方可要求报价方给予赔偿。

## 报价方所采用的施工设备、技术、工艺不得低于现行的有关标准，并须得到采购方认可。

## 成交供应商施工前必须组织专业人员对采购方提供的相关图纸进行校核，对图纸不完整、不准确、存在缺漏、相互矛盾及错误的应在施工前书面提出，及时通知采购方；若成交供应商对相关图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由成交供应商负责。若图纸完整准确，成交供应商必须严格按图施工，遇有变更时需经采购方书面同意后方可施工。因成交供应商原因导致工程造价提高，成交供应商需承担工程造价增加部分的费用。

## 在施工中隐蔽工程部分，应严格按照规范程序和要求进行施工，隐蔽工程需经采购方书面确认后方可施工，并作为报验资料存档。

## 若成交供应商在工程施工过程中的行为被公众、媒体、知名网上论坛报道、议论而对采购方形象不利，或者导致采购方被相关政府部门追究问责的，成交供应商需承担因此产生的法律责任并赔偿采购方的经济损失。

## 涉及与有关行业部门的事宜、费用均由报价方自行处理，确保项目最终合格、合法交付采购方投入使用。

## 售后保证和售后服务要求

- 报价方应在报价文件中提供详细的质量保证和售后服务方案承诺书，并加盖报价方公章。

- 质量保证期为项目经采购方组织验收，最终验收合格之日起12个月。在质保期内发生问题，成交供应商必须在24小时内到达现场，提交确实可行的方案并解决问题，其费用由成交供应商自行负责。

- 质量要求：报价方必须保证提供原产、正宗品牌的全新材料，不得用假冒及伪劣材料替代；如出现上述质量问题，采购方有权要求退货；如造成损失的，采购方可要求成交供应商给予赔偿。

## 验收标准与要求

## 报价方应承诺确保按图纸及技术规范书的要求进行施工，直至通过采购方验收并交付采购方使用。

## 本次施工采用的设备、材料、安全设施等必须符合国家的标准规定。

## 施工验收标准应符合相应的中华人民共和国国家标准及谈判文件规定的技术要求和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2018的验收标准，按设计要求及相关技术规定和规范，组织有关人员进行现场验收。

## 验收依据：谈判文件、报价文件、图纸、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

## 报价方式及付款方式

## 报价方须以人民币报价，报价应含施工费、辅材费、人工费、措施费、税费等至验收合格后交付采购方使用的全部费用，报价方式为交钥匙总包价。报价为含税报价，税率为3％增值税专用发票，未说明是否含税报价一律视为含税价。

## 付款方式

## 合同正式签订生效后，成交供应商进场施工，采购方收到成交供应商合同总价的30%增值税专用发票后，15个工作日内采购方支付成交供应商合同总价的30%款项作为首笔款。

## 项目完工并经验收合格，采购方在收到成交供应商至合同全额增值税发票后，15个工作日内采购方支付成交供应商至合同总价的97%款项。

## 预留3%作为质保金，质保期满无质量问题后，采购方无息付清质保金。

## 其他事项

## 成交供应商应严格依据报价文件所做承诺履行义务，如有违约，采购方有权根据协议、合同采取措施保证本项目的顺利进行，若协商不能达成一致的，可向采购方所在地人民法院以诉讼方式解决，并相应追究违约方的违约责任。

## 确定成交供应商后，成交供应商应严格依据谈判文件及报价文件签订合同，并依据施工合同履行义务，如有违约，采购方有权追究违约方的违约责任。

## 报价方认为需采购方配合的事宜。

## 报价方若有其它方面的特殊功能、附加功能及优惠条件，必须在报价文件中注明。

## 成交供应商必须于中标通知书发出之日起，10日内领取中标通知书原件，未按规定领取的，视为成交供应商放弃成交资格。

## 报价方应如实提供所有资料的相关复印件，必要时采购方将保留要求报价方提供原件予以核查的权利。

## 报价方认为有必要提供的其它技术资料。

## 响应报价文件有效期。响应报价文件有效期60天，在此期间内，所有报价文件均保持有效。

## 第四部分 合同主要条款

注释： 本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款、修改相关条款， 但不得与采购文件、报价文件的实质性内容相背离。

甲方：厦门海发环保能源股份有限公司

住所地：厦门市海沧区阳光西路288号

- 乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，甲、乙双方本着精诚合作、互惠互利的原则，经友好协商，共同签订《二期综合楼启用改造项目》合同，供双方共同遵守。

- 项目概况

- 项目名称：二期综合楼启用改造项目。

- 项目地点：厦门海发环保能源股份有限公司厂区。

- 项目内容：防火门木门油漆，防火门锁芯更换，办公、值休间加装窗帘，一楼办公间增加防盗窗，破损地砖、踢脚线重新铺贴，污损墙面修补刷漆，卫生间修复改造，其他五金配件修复等。

- 承包方式：总承包本工程采用固定总价合同。

- 工期要求：15天。

- 合同价款及付款方式

- 合同价款：人民币      元（含3%税率增值税专用发票）。

- 付款方式

- 合同签订生效后，乙方进场施工，甲方收到乙方合同总价30％增值税专用发票后，15个工作日内甲方支付乙方合同总价的30%款项作为首笔款。

- 项目完工并经竣工验收合格，甲方收到乙方至合同全额增值税发票后，15个工作日内甲方支付乙方至合同总价的97%。

- 预留3%作为质保金，质保期为工程验收合格后12个月。质保期满无质量问题，甲方无息付清质保金。

- 材料和设备供应方式

工程采用包工包料方式。本工程所需材料、设备均由乙方组织采购、运输供应。乙方采购、供应的材料、设备应保证质量，符合要求，所有材料应具有相应的质量合格证和必要的检验报告等产品证明。若因乙方使用假冒伪劣材料造成工程质量问题，乙方除赔偿甲方直接经济损失外，且无条件返修至合格标准，同时乙方还应支付给甲方合同价款15%的违约金。

- 双方现场代表

- 甲方代表：         　职务：

- 乙方代表：           职务：

- 验收质量要求

- 满足国家有关规范标准及相关技术规定，施工材料、工艺符合质量标准，符合   《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210的验收标准，以及其他在用的行业规范、标准。

- 谈判文件中的《技术规范书》为合同附件，经双方签字盖章后与合同具备同等法律效力。

- 工程质量要求标准：合格。

- 双方责任

甲方责任

- 甲方在开工前应办理好各种手续，使工程具备开工条件、开工前对乙方进行施工安全技术交底。

- 工程未经验收合格，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

- 甲方在核对产品时，如发现货物的数量、规格不符，应及时书面通知乙方，以查明产品缺损原因。

乙方责任

- 乙方应按照编制的施工方案严格组织施工。

- 乙方负责现场所有设备材料的保管，如有失窃由乙方负责。

- 乙方在工程施工中应确实贯彻安全管理的有关规章制度，并对由乙方原因造成的甲、乙双方以及第三方的人身伤害、财产损失承担民事赔偿责任。

- 乙方应配备必要的安全生产设施和劳动工具，根据本工程实际情况制定安全操作规程。

- 双方另行签定安全协议书约定其它安全条款。

- 违约责任

- 合同一方不履行合同义务或者履行义务不符合约定的，合同另一方有权要求对方承担继续履行、赔偿损失和支付违约金等违约责任。

- 工程质量不符合合同规定的，质保期内必须负责立即无偿修理或返工，乙方接到甲方通知24小时内不予修理或返工的，甲方有权委托其他单位进行修理或返工，由此产生的费用由乙方承担，造成其他损失的甲方有权向乙方提出赔偿。

- 工程如因乙方责任不能按合同规定的工期交付使用的，每延误一天按工程价款的5‰偿付逾期违约金，逾期 7 日，甲方有权解除协议并要求乙方支付逾期违约金及间接损失。

- 纠份解决办法

本合同执行过程中如有争议，应首先由甲、乙双方友好协商解决；协商不成，双方约定提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。所有对本合同的变更，需以双方共同达成的书面补充协议为准。

- 合同生效

- 合同订立时间：2021年  　月    日

- 合同订立地点：厦门海发环保能源股份有限公司

- 本合同一式四份，甲乙方双各持两份，具有同等的法律效力。

- 本合同双方约定：自双方代表签字，加盖公章或合同专用章即生效。

双方签署页：（以下无正文）

甲方：                                  乙方：

代表：                                  代表：

电话：  	 电话：

邮政编码：                              邮政编码：

传真：  	 传真：

开户银行：                              开户银行：

帐号：                                  帐号：

## 第五部分 响应报价文件格式

注释： 《响应报价文件格式》是报价方的部分报价文件格式和签订合同时所需文件的格式。报价方参照这些格式文件制作报价文件。

- 厦门海发环保能源股份有限公司

新阳热电事业部

- 二期综合楼启用改造项目

- 响应报价文件

- 项 目 编 号：

- 报价单位：                           （盖公章）

- 法定代表人或其委托代理人：

- 报价日期：2021年  月   日

- 响应函（见附件1）；

- 报价表（见附件2）；

- 法定代表人身份证明书（见附件3）；

- 法人授权委托书（见附件4，报价签字代表为法定代表人，则本附件不需要提供）；

- 关于资格的声明函（见附件5）；

- 报价方廉洁承诺书（见附件6）；

- 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件（见附件7）；

- 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件（见附件8）；

- 施工组织方案；

- 相关业绩证明，提供合同复印件（见附件10）；

- 质量保证和售后服务承诺书（见附件11）；

- 主材料及主要设备品牌清单（见附件12）；

- 报价方认为需要提供的其他资料（见附件13）。

附件1 响应函

厦门海发环保能源股份有限公司：

- 我方已仔细研究了 二期综合楼启用改造 项目的谈判文件全部内容，愿意以人民币            的报价总报价，含3％增值税专用发票。工期  完全满足谈判文件要求  ，按照谈判文件、施工合同和技术规范等承接上述工程的施工、竣工和保修任务。

- 我方承诺在谈判文件规定的报价有效期内不修改、撤销报价文件。

- 如我方中标，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内完成合同签订，并保证为本改造项目提供优质服务，工程及配套材料质量标准均符合国家有关标准要求。

- 本响应函及报价文件属于合同文件的组成部分。

- 我方承诺按谈判文件的规定履行合同责任和义务，并在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

- 我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在违反谈判文件规定的任何一种条款。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

附件2 报价表

| 序号 | 项目名称 | 工程量 | 单价（元）/m2/m/项/个 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地砖修复 | 62.3m2 |  |  |  |
| 2 | 踢脚线修复 | 169.7m |  |  |  |
| 3 | 内墙修复 | 1080.4m2 |  |  |  |
| 4 | 防火门油漆 | 135.56m2 |  |  |  |
| 5 | 木门油漆 | 50.4m2 |  |  |  |
| 6 | 防盗窗 | 16.2m2 |  |  |  |
| 7 | 窗帘 | 67.95m2 |  |  |  |
| 8 | 卫生间马桶改蹬便器 | 2个 |  |  |  |
| 9 | 槅门、五金 | 1项 |  |  |  |
| 10 | 其他 | 1项 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |
| 备注 | 以上报价均含3%增值税专用发票 |  |  |  |  |

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件3  法定代表人身份证明书

企业名称：

企业性质：

地   址：

成立时间：

经营期限：

姓名：                  性别：

年龄：                  职务：

系                           （报价单位全称）的法定代表人。

特此证明！

附：法定代表人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（盖公章）：

日期：

备注：法定代表人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件4 法人授权委托书

授权声明： （报价单位名称） 授权 （授权代理人） 为我公司的代理人，以本公司的名义负责参与 二期综合楼启用改造 项目的报价，该代理人在报价及后续的合同执行过程中，所签署的一切文件及所处理的与我公司有关的一切事务，我公司均予以承认。本授权书于      年     月      日签字之日起生效，特此声明。

代理人无转委托权，特此委托。

附：授权代理人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（公章）：

授权代理人签字：

备注：1、报价方代表为企业法定代表人，则本附件不需要提供。

- 授权代理人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件5 关于资格的声明函

致：厦门海发环保能源股份有限公司

关于贵司 二期综合楼启用改造 项目的报价邀请，本签字人愿意参加报价，提供采购文件中规定的 二期综合楼启用改造 服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 响应采购、参加报价竞争的系中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力。

- 报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价还需提交法人授权委托书。

- 报价方提供自2017年起3份装饰装修工程项目类施工合同业绩，提供合同复印件并加盖公章。

- 财务要求：具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

- 信誉要求：报价方没有被国家、福建省省级有关部门及厦门市有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内。

注：第4、5项无需提供证明文件，但若采购方发现报价方违反该条款，采购方有权拒绝其竞价及后续的相应事宜。对采购方造成的相应损失，则由该报价单位负责。

报价单位：   （盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件6 报价方廉洁承诺书

为促进廉洁自律有关规定的落实，打击贿赂、以权谋私等违法犯罪行为，保证各项经营活动健康有序开展，维护员工职业操守，提高合作效率，本单位在与厦门海发环保能源股份有限公司（以下简称：采购方）开展报价业务活动中承诺：

- 自觉遵守国家法律、法规，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及有关要求进行各项业务活动。

- 不向采购方的工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含有价证券）；不向采购方的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务和其它服务；不为采购方的工作人员安排可能影响公正执行公务的任何活动（如：旅游、消费宴请、娱乐等）；不为采购方的工作人员支付应由其个人支付的任何赞助费、宣传费、咨询费、劳务费等；不为采购方的工作人员报销任何名义的个人消费凭证；不为采购方的工作人员安排违反社会公德的活动；不为采购方的工作人员提供经商、办企业、消费提供特殊便利或优惠等。

- 不与其他经营者串通报价和竞价，不排挤其他经营者的公平竞争，损害其他经营者的合法权益；不在工程建设的预决算编制工作中弄虚作假、高估冒算。

- 发现采购方工作人员违反廉洁从业行为的，报价方可向厦门海发集团有限公司纪检监察部门反映或举报。若采购方工作人员违反本协议将按有关法律和规定严肃处理。

- 报价方及其工作人员违反本协议规定行为的，3年内不得参加采购方的建设项目、物资采购活动，情节严重的按有关规定追究责任。

特此承诺。

报价单位（盖章）：

日期：

附件7 企业能有效识别二维码且加盖单位公章的营业执照复印件

附件8 企业加盖单位公章的相关资质证明文件

附件9 施工组织方案

致：厦门海发环保能源股份有限公司

根据贵方采购项目的采购公告，我司对该项目施工组织方案具体承诺如下：

（内容根据谈判文件要求自拟）

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件10  相关业绩证明，提供合同复印件（加盖单位公章）

附件11  质量保证和售后服务承诺书

厦门海发环保能源股份有限公司：

根据谈判文件要求，我司对该项目做出以下承诺：

售后服务联系人：

售后服务联系电话：

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月   日

备注：由报价方填写。

附件12 主材料及主要设备品牌清单

| 序号 | 材料设备名称 | 选用品牌名称 | 生产厂家及产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件13 报价方认为需要提供的其他资料。

第六部分 技术规范书

- 一、总则

- 本技术规范书适用于厦门海发环保能源股份有限公司二期综合楼启用改造项目，它提出了该项目的材料、施工等方面的要求。

- 本技术规范提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，但报价方应采用国内先进、可靠、成熟、经济的技术，保证提供符合本规范和工业标准的功能齐全的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足要求。

- 在签订技术协议之后，采购方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体款项由双方共同商定。

- 本规范所用标准如与报价方所采用标准发生矛盾时，按较高的标准执行。

- 本规范为项目合同的附件，与合同正文具有同等法律效力。

- 二、工程概况

新阳热电事业部二期综合楼共四层，一二层为办公区、三四层为值休间。目前二期综合楼内办公间、值休间、走廊地板砖踢脚线出现起拱、脱落，卫生间槅门破损，防火门锈蚀木门掉漆，内墙面因人员活动和自然因素造成污损等情况，其中内墙污损主要位于楼梯间、走廊及人员活动影响区域。本工程为采购方二期综合楼启用改造。

- 三、施工范围

本工程采用包工包料的模式进行。工程主要工作内容包括：防火门木门油漆，防火门锁芯更换，办公、值休间加装窗帘，一楼办公间增加防盗窗，破损地砖、踢脚线重新铺贴，污损墙面修补刷漆，卫生间修复改造，其他五金配件修复等。报价方负责工程范围内材料、人力、施工和施工垃圾清运等。项目所有施工所需的各种工器具以及耗材等均由报价方负责，费用包含在合同总价中。

报价方施工过程中所产生的污染由报价方负责，施工中须进行物品防止污染的防护，因施工产生的污染由报价方负责清理。因施工过程对完好物件的损坏损伤等由报价方进行恢复，施工措施及安全措施所需费用包含在报价中。

采购方不统一组织踏勘项目现场，报价方认为有必要的可自行踏勘现场，以便自行查明或核实有关编制报价文件和签订合同所必需的一切资料，因报价方未踏勘现场而造成的后果由报价方负责。工程范围见下表：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地砖、踢脚线修复 | 起翘、空鼓、破损处地板砖拆除，地砖重新铺贴； | m² | 62.3 |  |
|  |  | 起翘空鼓、破损处踢脚线拆除，踢脚线重新铺贴； | m | 169.7 |  |
| 2 | 内墙修复 | 污染墙面刷漆，破损墙面修补。 | m² | 1080.4 |  |
| 3 | 防火门、 木门 | 门框、门扇两面刷漆 防火门规格： 1、1000mm*2200mm，1扇； 2、1000mm*2400mm，2扇； 3、1200mm*2400mm，1扇； 4、1500mm*2400mm，12扇； 5、1000mm*2100mm，7扇； 木门规格： 1000mm*2100mm，12扇。 | 扇 | 35 |  |
|  |  | 防火门锁芯更换 | 把 | 23 |  |
| 4 | 卫生间 | 一楼男女卫生间2个马桶改蹬便器 | 项 | 1 |  |
|  |  | 各层卫生间槅门、五金修复： 1、槅门3扇 2、水龙头1个 | 项 | 1 |  |
| 5 | 防盗窗、 窗帘 | 办公、值休间加装窗帘 窗户规格： 1、1800mm*1500mm，24扇； 2、1500mm*2100mm，1扇； | 扇 | 25 |  |
|  |  | 一楼办公间窗户增加不锈钢防盗窗，固定在墙体内。 窗户规格1800mm*1500mm | 扇 | 6 |  |

- 四、标准和规范

本项目所适用标准和规范见下（包括但不限于，其中没有标注日期的标准，其最新版本适用于本项目）：

《建筑装饰装修工程质量验收规范》			 	  GB50210

《建筑机械使用安全技术规程》       JGJ33

《建筑涂饰工程施工及验收规程》     JGJ/T29

《建筑施工安全检查标准》           		JGJ59

- 五、技术规范要求

- 墙体粉刷技术要求

- 基层处理，将墙面的灰尘、油污等杂物清理干净。对于已剥落或破损的地方，先将破损部位松动的部位打磨掉、清理干净，再使用腻子进行修补。待表面修补平整后，再涂装底漆。

- 涂刷底涂料，是罩面涂料基层的底涂。稠度以盖底、不流淌、不显刷痕为宜，涂饰每面墙面的顺序应从上而下，从左到右，不得乱涂刷，以防漏涂或涂刷过厚，涂刷不均匀等。涂料干燥后个别缺陷或漏刮腻子处要修补，待腻子干透后打磨砂纸，把小疙瘩、腻子渣、斑迹等磨平、并清扫干净。

- 涂刷面涂料，涂刷操作方法同底涂料。

- 地砖踢脚线技术要求

- 基层清理。检查基层平整度和标高是否符合要求，偏差较大的应事先凿平修补清扫干净。

- 找平。用水泥砂浆找平，按地砖规格、房间尺寸统一规划，铺贴方法，做到房间周边大小一致。

- 铺贴地砖。铺贴地砖时，先在底灰上撒一层薄薄的素水泥，并洒水湿润，然后用水泥浆涂抹地砖背面1.5－2mm，由前往后逐块逐行铺贴，并要随铺随用橡胶锤轻轻锤击，用竹签划缝，棉布拭净，第二天再用擦缝或勾缝。同时应做好产品保护，严禁随意踩踏。

- 嵌缝。水泥浆结合层终凝后，用白水泥浆或普通水泥浆擦缝

- 贴脚线修复方法同地砖。

- 油漆

- 表面积灰处理。除锈处理前需对表面积灰进行处理，清理积灰应从顶部开始，做好人员、设备的防尘措施。

- 除锈处理。除锈、油污及杂物。清理后是施工表面应无灰尘、油污、锈斑等。

- 底漆涂刷。底漆涂刷时要均匀一致，无透底、漏刷、流坠。刷漆时应采用勤沾、短刷的原则，防止刷子带漆太多而流坠。前后层应保持一定的时间间隙，涂刷方向垂直，呈纵横交错均匀平整，刷漆与除锈不能同时进行，以免砂尘进入未干的漆中影响质量。

- 面漆涂刷待底漆全干后，涂面漆，施工表面所有部位漆涂前若表面有浮尘、油污等要及时清理，保证表面清洁无杂物。为施工表面外管均匀一致无透底、漏刷等，油漆色彩应一致，不变色，无分层现象。

- 其他

- 防盗窗材质采用不锈钢，按窗洞放样，安装在墙体内，固定牢固。

- 各层卫生间槅门、五金配件修复，对施工范围遗漏部分包含在项目内。

- 办公、值休间窗帘安装，颜色统一，具有较好的遮光性。

- 防火门门锁更换，标准件。

- 材料、工器具及其他要求

- 报价方采购的材料必须选用正规厂家的合格产品，经采购方有权要求报价方停止使用其中的不合格材料。如果因为选用劣质材料而造成维修返工或其它维修质量事故，责任由报价方承担。

- 由于报价方自身原因造成的质量缺陷和质量事故，报价方除无条件返工或处理至满足合格要求外，还应承担由此给采购方造成的一切损失。

- 报价方选用的装修材料进行严格的环保控制，保证所用材料均能达到环保要求，采购方发现材料环保不达标，报价方无条件整改达标并承担延期给采购方造成的一切损失。

- 现场施工工作所使用的工器具，隔离措施材料均由报标方负责提供。

- 对施工垃圾，报价方需按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关法律法规等进行处理。

- 报标方自备的工器具和车辆，必须含有以下所列的种类和性能级别，且不限于此：

1）常用的施工工器具。

2）现场临时制作的专用工器具。

3）常用交通车辆和现场维护使用的各种车辆。

六、质量要求

- 块材板面颜色与原砖一致或近色，表面平整，无裂纹，掉角等缺陷，品种、质量符合要求。

- 面层与基层的结合必须牢固，无空鼓。接缝均匀，周边顺直。有坡度的地面，坡度符合设计要求，不倒泛水，无积水，与地漏结合处严密。

- 踢脚线表面应洁净、高度基本一致、结合牢固，出墙厚度一致。

- 所用涂料的品种、型号和性能应符合要求，涂刷均匀、粘结牢固。

- 防盗窗、窗帘、配件等采用标准件，安装牢固。